RAG 智能问答平台生产化修改计划

面向真实企业环境的能力补齐、风险收敛与阶段实施清单

# 一、当前判断

当前项目已经具备登录、文档管理、ReAct Agent、LangGraph Agent 雏形、问答缓存、思维链模型、评估模型、监控页面和日志页面。它适合作为功能原型和演示系统。

距离真实企业生产环境的主要差距不在页面数量，而在质量评估闭环、Agent 编排治理、上下文生命周期、工具调用链审计、权限安全、数据治理、可观测性和运维体系。

生产化目标：把系统从“能跑、能演示”提升到“可评估、可追踪、可治理、可扩展、可上线”。

# 二、优先级说明

| 优先级 | 含义 | 处理原则 | 典型内容 | 建议时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 不上线会有明显风险 | 先做，不绕过 | 安全、权限、日志审计、评估基线、错误兜底 | 1-3 周 |
| P1 | 影响稳定性和可维护性 | 进入第一阶段迭代 | 上下文管理、工具调用链、Agent 编排、观测指标 | 3-6 周 |
| P2 | 提升运营效率和规模化能力 | 核心稳定后做 | 多 Agent 协作、可视化工作台、自动评测平台 | 6-10 周 |
| P3 | 长期增强项 | 按业务规模推进 | 灰度、多租户、成本优化、模型路由 | 持续迭代 |

# 三、生产化差距与修改计划

| 优先级 | 模块 | 当前完成情况 | 生产环境缺口 | 修改计划 | 难度 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 密钥与配置安全 | 已将部分配置改为环境变量，但历史中曾出现过硬编码密钥。 | 企业环境不能把 API Key、邮箱授权码、JWT 密钥、第三方 Token 写入代码或提交历史。 | 统一使用 .env、密钥管理服务或部署平台 Secret；增加启动前配置校验；提交前加入 secret scan；清理历史敏感信息。 | 中 | 仓库扫描无高危密钥；缺少必要配置时服务拒绝启动并给出明确提示。 |
| P0 | 权限与数据隔离 | 有管理员和普通用户字段，文档也有权限范围。 | 缺少部门、项目、租户、知识库空间级隔离；检索阶段权限过滤需要强制审计。 | 建立 RBAC + 数据范围模型；文档、分块、缓存、会话全部带租户和权限字段；检索前后都做权限过滤。 | 高 | 普通用户无法检索、查看、缓存命中无权限文档；所有越权访问有审计日志。 |
| P0 | 模型量化评估 | 已有 EvaluationModel 和 benchmark 数据模型，演示数据中有评分字段。 | 缺少真实评测集、自动评测任务、评测报告、阈值准入和回归对比。 | 建设标准评测集；接入 RAGAS 或自研评估器；覆盖 faithfulness、answer relevance、context precision、context recall、拒答准确率、权限命中率。 | 高 | 每次版本发布前生成评测报告；核心指标低于阈值禁止上线。 |
| P0 | 回答可信与引用证据 | 消息可返回 documents，缓存中有来源文档字段。 | 缺少段落级引用、证据片段、引用置信度和无证据拒答策略。 | 回答必须携带 chunk_id、文档名、段落摘要；无足够证据时拒答或提示补充资料；前端展示引用来源。 | 中 | 抽样问题可追溯到具体文档片段；无资料问题不会编造答案。 |
| P0 | 工具调用链保存 | SSE 会推送 action、observation，ThoughtChainModel 可保存思维链。 | 工具调用链没有形成标准 Trace；缺少输入参数、输出摘要、耗时、错误、重试、调用人和权限记录。 | 新增 tool_call_traces 集合；每次工具调用保存 request_id、session_id、message_id、tool、args、result_digest、latency、status、error。 | 中 | 任意一条回答可查看完整工具调用链，并能定位失败工具和耗时。 |
| P0 | 异常兜底与降级 | Agent 有解析错误处理，LangGraph 有错误恢复节点。 | 缺少按错误类型降级：检索失败、模型超时、工具失败、缓存不可用、向量库不可用。 | 定义错误码和降级策略；RAG 失败可走缓存或普通回答；工具失败不影响主回答；模型超时返回可理解提示。 | 中 | 模拟依赖故障时服务不崩溃，前端能看到可理解结果。 |
| P1 | 上下文管理可视化 | HistoryManager 支持总结消息，ChatService 有 max_history_count。 | 用户和管理员看不到上下文窗口、摘要版本、被裁剪消息、token 使用量。 | 新增上下文面板：当前上下文、历史摘要、裁剪记录、token 预算、引用片段；保存 context_snapshot。 | 中 | 每次问答可回看当时送入模型的上下文组成。 |
| P1 | 上下文生命周期 | 有自动总结相关服务，但未形成企业级策略。 | 缺少长期记忆、短期记忆、会话摘要、用户偏好、文档引用记忆的分层管理。 | 划分 short-term、summary、profile、knowledge memory；设置过期、刷新、人工清除和隐私策略。 | 高 | 长会话不会无限膨胀；摘要可追溯并可重新生成。 |
| P1 | Agent 编排治理 | 支持 ReAct 和 LangGraph 两种模式，默认 react。 | 缺少统一编排策略、节点状态可观测、工具选择约束、最大成本和最大步数治理。 | 以 LangGraph 为主线重构生产 Agent；节点包括意图识别、权限判断、检索、工具执行、答案生成、评估、缓存。 | 高 | 每个节点有状态、耗时、输入输出摘要；异常节点可重放。 |
| P1 | 多 Agent 协作 | 当前主要是单 Agent 调多工具。 | 缺少规划 Agent、检索 Agent、工具 Agent、评估 Agent、审核 Agent 的职责拆分和协作协议。 | 设计 Supervisor + Worker 模式；先落地检索 Agent、回答 Agent、评估 Agent；后续扩展审核和运营 Agent。 | 高 | 复杂任务能拆分到多个 Agent；每个 Agent 的产出和责任边界清晰。 |
| P1 | 工具权限与参数治理 | 工具层有权限过滤和参数验证器。 | 缺少工具白名单、危险工具审批、参数脱敏、调用限流和操作审计。 | 按角色配置工具白名单；高风险工具二次确认；参数和结果脱敏；每个工具配置超时、重试、限流。 | 中 | 普通用户无法调用管理员工具；敏感参数不进入前端和普通日志。 |
| P1 | 生产可观测性 | 已有 json_monitor 和监控页面。 | 监控以本地 JSON 为主，缺少指标、日志、链路追踪统一平台。 | 接入 OpenTelemetry；指标进入 Prometheus，日志进入 Loki/ELK，Trace 进入 Jaeger/Tempo；统一 request_id。 | 高 | 一次请求能从前端、后端、Agent、工具、数据库完整追踪。 |
| P1 | 缓存治理 | 有相似问答缓存和 QA cache 模型。 | 缺少缓存准入、失效、版本、人工审核、命中质量评估。 | 缓存必须经过评分阈值和人工/自动审核；文档更新后关联缓存失效；缓存命中后继续收集反馈。 | 中 | 低质量答案不会进入缓存；文档更新会影响对应缓存状态。 |
| P1 | 检索质量优化 | 有 Milvus 检索、rerank、chunk 模型。 | 缺少混合检索、查询改写、父子分块、召回评估、权限过滤后重排。 | 加入 BM25 + 向量混合检索；query rewrite；Small-to-Big retrieval；建立召回率评测集。 | 高 | 测试集 context recall、precision 达到阈值；关键词类问题不明显漏召回。 |
| P1 | 数据解析与入库 | 支持文档上传、解析、分块和向量化。 | 复杂 PDF、表格、图片、扫描件、版本更新和失败重试能力不足。 | 引入 MinerU/Unstructured；表格转 Markdown；文档版本化；任务队列状态、重试和死信队列。 | 高 | 复杂文档可解析；失败任务可重试；管理员能查看失败原因。 |
| P2 | 评估工作台 | 后台展示缓存、监控、日志，但缺少评估页面。 | 业务人员无法查看模型质量趋势、差问题、低分样本和版本对比。 | 新增评估看板：指标趋势、问题分类、低分样本、版本对比、人工标注入口。 | 中 | 管理后台能查看每日质量分和问题样本。 |
| P2 | 上下文与调用链可视化 | 有 3D 文档和 QA 可视化，但不是上下文链路。 | 缺少“本次回答用了哪些上下文、哪些工具、哪些文档”的图形化链路。 | 增加 Trace Timeline：用户问题 -> 上下文 -> 检索 -> 工具 -> 模型 -> 评估 -> 缓存。 | 中 | 每条回答可用时间线方式查看完整链路。 |
| P2 | 发布与回滚 | 当前偏本地启动和演示运行。 | 缺少 Docker Compose 生产配置、CI/CD、数据库迁移、灰度发布、回滚方案。 | 补充 Dockerfile、生产 compose、CI 构建、迁移脚本、版本号、CHANGELOG、灰度开关。 | 中 | 可一键部署到测试环境；失败可回滚到上一版本。 |
| P2 | 成本与限流 | 有 token 估算和性能记录。 | 缺少按用户、租户、模型、工具维度的成本统计和限流。 | 记录 token、模型、耗时、工具费用；按用户和租户限流；设置预算告警。 | 中 | 后台能看到每日模型成本和超限用户。 |
| P2 | 人工审核闭环 | 问答缓存有评分和反馈字段。 | 缺少运营人员审核、纠错、标准答案发布和问题归档流程。 | 新增审核流：待审核、已通过、需修改、已废弃；支持人工编辑标准答案和绑定来源。 | 中 | 高频问题能从生成答案转为正式知识资产。 |
| P3 | 多租户与企业组织 | 目前用户角色较简单。 | 真实企业需要公司、部门、项目、岗位、知识空间隔离。 | 建立 tenant、department、workspace、role、policy 数据模型；所有核心表补充 tenant_id。 | 高 | 不同企业或部门之间数据完全隔离。 |
| P3 | 模型路由与 A/B 测试 | 模型配置主要来自常量和环境变量。 | 缺少按问题类型选择模型、灰度模型、A/B 对比和失败切换。 | 增加模型网关：分类路由、备用模型、A/B 实验、超时切换、成本策略。 | 高 | 同一评测集可比较不同模型效果和成本。 |
| P3 | 合规与隐私 | 有基础 JWT 和登录。 | 缺少敏感信息识别、日志脱敏、数据保留周期、导出审计、删除策略。 | 加入 PII 检测、日志脱敏、数据保留配置、用户数据删除、审计导出。 | 高 | 敏感内容不会进入普通日志；可按用户或租户删除数据。 |

# 四、阶段路线图

| 阶段 | 目标 | 主要任务 | 交付物 | 建议周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 先达到可控上线 | 密钥治理、权限隔离、工具调用链保存、基础评估集、异常降级 | 安全配置、Trace 数据表、评测脚本、上线检查清单 | 1-3 周 |
| 第二阶段 | 达到可观察可评估 | 上下文快照、评估工作台、OpenTelemetry、检索质量优化、缓存治理 | 上下文面板、质量报表、链路追踪、缓存审核流 | 3-6 周 |
| 第三阶段 | 达到企业协作能力 | 多 Agent 编排、Supervisor 工作流、人工审核、成本限流、发布回滚 | 多 Agent 流程、运营后台、CI/CD、灰度策略 | 6-10 周 |
| 第四阶段 | 达到规模化生产 | 多租户、模型路由、A/B 测试、合规审计、长期数据治理 | 租户模型、模型网关、合规策略、数据保留方案 | 持续迭代 |

# 五、上线前最低验收线

• 所有密钥从环境变量或 Secret 服务读取，仓库和镜像内不包含真实密钥。

• 每次回答都有 request_id、message_id、上下文快照、检索文档、工具调用链和最终答案记录。

• 至少准备 100 条企业真实问题评测集，覆盖制度问答、客服话术、权限边界、无答案拒答和复杂追问。

• P0 指标设置上线阈值：忠实度、回答相关度、上下文召回率、权限过滤正确率、工具成功率、超时率。

• 任意依赖故障时，系统能降级返回清晰提示，不能让前端长时间卡死。

• 管理员能在后台查看质量评估、异常日志、工具链路、低分样本和缓存命中情况。

# 六、结论

这个项目已经有 RAG 平台的基本骨架，但生产化不能只继续加页面。优先级应该放在质量评估、工具链路、上下文治理、权限隔离和可观测性上。

建议先完成 P0 和 P1 中的核心项，再考虑多 Agent 协作、模型路由、多租户和运营工作台。这样项目才更接近真实企业可用系统。